Fecha: 20/03/2026
Desarrollador: Carlos Cruz Castañeda
Proyecto: MRP

- Objetivo

Seguimiento semanal del avance de los desarrollos in-house del área de Tecnologías de la Información de LDR Solutions, asegurando que cada desarrollador documente de forma completa, clara y verificable los progresos realizados, los bloqueos encontrados y los próximos pasos a ejecutar.
Todos los campos de este documento son de carácter obligatorio, por lo que deberán ser llenados en su totalidad por los desarrolladores antes de su envío semanal.

El objetivo principal es contar con información precisa que permita al equipo de gestión técnica y de proyectos realizar una medición objetiva del progreso, identificar desviaciones, tomar decisiones correctivas y mantener la trazabilidad de cada desarrollo y módulo en curso.

- Resumen de Avances de la Semana

Durante esta semana se trabajó en el avance de los cambios relacionados con la configuración de productos, incluyendo la creación y planeación del módulo de subensambles, así como el análisis de los impactos que estas modificaciones tendrán en el sistema.

Adicionalmente, se llevaron a cabo sesiones de trabajo y la generación de reportes en el contexto de la auditoría del módulo de viáticos.

- KPIs de avance

| Historias de usuario cerradas: | Los avances se han gestionado en Servidor |
| --- | --- |
| Commits o despliegues realizados: | Se han puesto algunos commits en servidor |
| Bugs corregidos / pendientes: |  |
| % cumplimiento del sprint anterior: | 100% |
| Horas invertidas (estimadas / reales): | 8 horas por día. |

- Desglose de Actividades

| Actividad / Tarea | Estado (Pendiente / En Proceso / Completado) | Detalles y Observaciones | Fecha de Entrega Estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | Completado | Se analizaron los cambios requeridos y el impacto que tendrá el sistema MRP con base en los nuevos requerimientos solicitados. | 06/04/2026 |
| Martes | Completado | - Se llevó a cabo reunión de seguimiento de avances con el equipo de TI. - Participación en reunión de auditoría del módulo de viáticos. - Inicio del diseño de cambios y ajustes para el nuevo módulo de subensambles. | 07/04/2026 |
| Miércoles | Completado | - Se realizó reunión de auditoría donde se presentaron los reportes actuales del sistema de viáticos. - Inicio de la elaboración del manual de usuario correspondiente a la nueva integración del histórico de solicitudes. | 08/04/2026 |
| Jueves | Completado | - Seguimiento a la finalización del módulo de subensambles. - Ejecución de pruebas funcionales del módulo de subensambles.. | 09/04/2026 |
| Viernes |  | - Inicio de la reestructuración de la vista general de configuración de productos. - Actualización completa de la interfaz y configuración, manteniendo la lógica existente sin afectaciones. - Diseño de nuevos prototipos de interfaz. - Desarrollo de prototipo para la consulta de subensambles dentro de cada estación, logrando una vista más profesional y entendible. | 10/04/2026 |

- Problemas / Bloqueos Encontrados

| Riesgo identificado: | Ninguno |
| --- | --- |
| Nivel (Bajo / Medio / Alto): | N/A |
| Impacto: | N/A |
| Acción preventiva o correctiva: | N/A |

- Próximos Pasos y Plan de Trabajo para la Siguiente Semana

Durante la próxima semana se estará trabajando en el módulo de configuración de productos, incorporando los nuevos ajustes definidos, con el objetivo de garantizar el uso correcto y oficial del sistema en las diferentes plantas.

- Requerimientos o Soporte Necesario

(Por el momento no se requiere ningún soporte)

- Imágenes ilustrativas de la plataforma

https://drive.google.com/drive/folders/18GEtDvX0iPZugOzB6UV0l3atveMn6zYx?usp=drive_link

- Acceso a plataforma y usuarios.

https://ldrhsys.ldrhumanresources.com/default.php

https://pruebasmrp.ldrhumanresources.com/login

Accesos son personales

- Métricas de plataformas (viáticos)

https://ldrhsys.ldrhumanresources.com/default.php

Métricas de viáticos

| Tipo Solicitud | Registradas | Finalizadas |
| --- | --- | --- |
| Viáticos Generales | 242 | 123 |
| Viáticos Vuelos y Hoteles | 960 | 594 |
| Reembolsos | 174 | 108 |
| Comprobación Tarjeta Clara | 638 | 566 |

- Repositorio del desarrollo

https://github.com/LDR-MRP/mrp