Fecha: 20/03/2026
Desarrollador: Carlos Cruz Castañeda
Proyecto: MRP

- Objetivo

Seguimiento semanal del avance de los desarrollos in-house del área de Tecnologías de la Información de LDR Solutions, asegurando que cada desarrollador documente de forma completa, clara y verificable los progresos realizados, los bloqueos encontrados y los próximos pasos a ejecutar.
Todos los campos de este documento son de carácter obligatorio, por lo que deberán ser llenados en su totalidad por los desarrolladores antes de su envío semanal.

El objetivo principal es contar con información precisa que permita al equipo de gestión técnica y de proyectos realizar una medición objetiva del progreso, identificar desviaciones, tomar decisiones correctivas y mantener la trazabilidad de cada desarrollo y módulo en curso.

- Resumen de Avances de la Semana

Durante la presente semana se trabajó en el desarrollo y mejora del módulo de reportes, así como en diversas modificaciones dentro del sistema MRP y el módulo de viáticos. Estas actividades estuvieron orientadas a fortalecer la trazabilidad de las solicitudes, permitiendo una mejor identificación de solicitudes próximas, caducadas e históricas. Asimismo, se avanzó en la estructuración del módulo de reportes e históricos, con el objetivo de optimizar la consulta, seguimiento y análisis de la información.

- KPIs de avance

| Historias de usuario cerradas: | Los avances se han gestionado en Servidor |
| --- | --- |
| Commits o despliegues realizados: | Se han puesto algunos commits en servidor |
| Bugs corregidos / pendientes: |  |
| % cumplimiento del sprint anterior: | 100% |
| Horas invertidas (estimadas / reales): | 8 horas por día. |

- Desglose de Actividades

| Actividad / Tarea | Estado (Pendiente / En Proceso / Completado) | Detalles y Observaciones | Fecha de Entrega Estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| Validación final módulo de reportes MRP | Completado | Se concluyeron las pruebas funcionales del módulo de reportes MRP, asegurando el correcto comportamiento de consultas, filtros y visualización de información.. | 17/03/2026 |
| Finalización de prototipos de viáticos y reportes | Completado | Se completaron los diseños y prototipos de los módulos de viáticos y reportes, definiendo estructura, flujo de usuario y presentación de datos. | 18/03/2026 |
| Pruebas funcionales de reportes | Completado | Se realizaron pruebas adicionales sobre el módulo de reportes para validar la integridad de la información, rendimiento y comportamiento en distintos escenarios. | 19/03/2026 |
| Ajustes finales en prototipos y filtros | Completado | Se llevaron a cabo mejoras en los prototipos de reportes, optimizando filtros y afinando detalles en la experiencia de usuario y visualización de datos. | 20/03/2026 |

- Problemas / Bloqueos Encontrados

| Riesgo identificado: | Ninguno |
| --- | --- |
| Nivel (Bajo / Medio / Alto): | N/A |
| Impacto: | N/A |
| Acción preventiva o correctiva: | N/A |

- Próximos Pasos y Plan de Trabajo para la Siguiente Semana

Durante la próxima semana se realizará una visita al estado de Jalisco con el objetivo de llevar a cabo la presentación del sistema MRP en planta, mostrando sus funcionalidades, alcances y beneficios para la operación.

- Requerimientos o Soporte Necesario

(Por el momento no se requiere ningún soporte)

- Imágenes ilustrativas de la plataforma

https://drive.google.com/drive/folders/18GEtDvX0iPZugOzB6UV0l3atveMn6zYx?usp=drive_link

- Acceso a plataforma y usuarios.

https://ldrhsys.ldrhumanresources.com/default.php

https://pruebasmrp.ldrhumanresources.com/login

Accesos son personales

- Métricas de plataformas (viáticos)

https://ldrhsys.ldrhumanresources.com/default.php

Métricas de viáticos

| Tipo Solicitud | Registradas | Finalizadas |
| --- | --- | --- |
| Viáticos Generales | 236 | 106 |
| Viáticos Vuelos y Hoteles | 868 | 530 |
| Reembolsos | 155 | 89 |
| Comprobación Tarjeta Clara | 509 | 436 |

- Repositorio del desarrollo

https://github.com/LDR-MRP/mrp