Fecha: 05/12/2025
Desarrollador: Carlos Cruz Castañeda
Proyecto: MRP

- Objetivo

Seguimiento semanal del avance de los desarrollos in-house del área de Tecnologías de la Información de LDR Solutions, asegurando que cada desarrollador documente de forma completa, clara y verificable los progresos realizados, los bloqueos encontrados y los próximos pasos a ejecutar.
Todos los campos de este documento son de carácter obligatorio, por lo que deberán ser llenados en su totalidad por los desarrolladores antes de su envío semanal.

El objetivo principal es contar con información precisa que permita al equipo de gestión técnica y de proyectos realizar una medición objetiva del progreso, identificar desviaciones, tomar decisiones correctivas y mantener la trazabilidad de cada desarrollo y módulo en curso.

- Resumen de Avances de la Semana

Durante esta semana se avanzó en la configuración del módulo de productos, anteriormente manejados como componentes. Se presentaron propuestas de prototipos para seguimiento, captura y filtros, orientados a un sistema asíncrono que brinde una experiencia más intuitiva para el usuario. Además, se atendieron los pendientes del módulo de Posventa con el fin de dejarlo listo para su liberación programada el día martes.

- KPIs de avance

| Historias de usuario cerradas: | Los avances se han gestionado en Servidor |
| --- | --- |
| Commits o despliegues realizados: | Se han puesto algunos commits en servidor |
| Bugs corregidos / pendientes: |  |
| % cumplimiento del sprint anterior: | 15% |
| Horas invertidas (estimadas / reales): | 8 horas por día. |

- Desglose de Actividades

| Actividad / Tarea | Estado (Pendiente / En Proceso / Completado) | Detalles y Observaciones | Fecha de Entrega Estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinación e Integración | Completado | Se revisaron temas de organización para integrar desarrollo y base de datos. | 01/12/2025 |
| Coordinación e Integración | Completado | Se iniciaron los módulos necesarios para que Uriel pueda integrar sus funcionalidades en el MRP principal. | 01/12/2025 |
| Configuración de Productos | Completado | Se comenzó con la configuración del módulo de productos. | 02/12/2025 |
| Configuración de Productos | Completado | Se crearon las tablas correspondientes para este módulo. | 02/12/2025 |
| Configuración de Productos | Completado | Se presentó una propuesta de formulario para la captura de configuración. | 02/12/2025 |
| Configuración de Productos | Completado | Se desarrolló la función de inserción. | 02/12/2025 |
| Configuración de Productos | Completado | Se listaron los productos registrados. | 02/12/2025 |
| Ajustes de Viáticos y Posventa | Completado | Se implementó la columna de estatus en los reportes de viáticos. | 03/12/2025 |
| Ajustes de Viáticos y Posventa | Completado | Se trabajó en los nuevos ajustes del módulo POSVENTA. | 03/12/2025 |
| Ajustes de Viáticos y Posventa | Completado | Se realizaron pruebas sobre los cambios aplicados. | 03/12/2025 |
| Ajustes de Viáticos y Posventa | Completado | Se efectuó un deploy a Hostinger para mantener los ajustes en productivo. | 03/12/2025 |
| Ajustes de Viáticos y Posventa | Completado | Se sostuvieron entrevistas con candidatos para la nueva vacante. | 03/12/2025 |
| Documentación y Prototipos | Completado | Se continuó con las pruebas del registro de productos. | 04/12/2025 |
| Documentación y Prototipos | Completado | Se crearon las tablas relacionadas con la configuración (documentación, descriptiva, procesos, etc.). | 04/12/2025 |
| Documentación y Prototipos | Completado | Se diseñó un prototipo para esta nueva configuración. | 04/12/2025 |
| Documentación y Prototipos | Completado | Se inició el formulario de carga de documentos. | 04/12/2025 |
| Documentación y Prototipos | Completado | Se implementó la función para mover archivos al servidor. | 04/12/2025 |
| Documentación y Prototipos | Completado | Se listan documentos sin necesidad de refrescar la página. | 04/12/2025 |
| Documentación y Prototipos | Completado | Se creó la funcionalidad para eliminar documentos. | 04/12/2025 |
| Documentación y Prototipos | Completado | Se diseñó una tabla para capturar el log completo de estos eventos. | 04/12/2025 |
| Documentación y Prototipos | Completado | Se añadió un filtro de búsqueda para el módulo de documentos. | 04/12/2025 |
| Descriptiva Técnica y Procesos | Completado | Se sincronizaron los cambios en producción. | 05/12/2025 |
| Descriptiva Técnica y Procesos | Completado | Se mostró el avance y resultados. | 05/12/2025 |
| Descriptiva Técnica y Procesos | Completado | Se creó la tabla correspondiente a la descriptiva técnica. | 05/12/2025 |
| Descriptiva Técnica y Procesos | Completado | Se agregaron todos los inputs de descriptiva en el formulario. | 05/12/2025 |
| Descriptiva Técnica y Procesos | Completado | Se presentó el prototipo correspondiente. | 05/12/2025 |
| Descriptiva Técnica y Procesos | Completado | Se realizaron pruebas de registro. | 05/12/2025 |
| Descriptiva Técnica y Procesos | Completado | Se avanzó en las configuraciones del flujo del producto. | 05/12/2025 |
| Descriptiva Técnica y Procesos | Completado | Se inició el diseño de la base de datos para el módulo de procesos. | 05/12/2025 |
| Descriptiva Técnica y Procesos | Completado | En el formulario de procesos, se integró la carga dinámica de plantas, líneas y estaciones. | 05/12/2025 |
| Descriptiva Técnica y Procesos | En proceso | Se comenzó con la configuración del flujo de procesos. | 05/12/2025 |

- Problemas / Bloqueos Encontrados

| Riesgo identificado: | Ninguno |
| --- | --- |
| Nivel (Bajo / Medio / Alto): | N/A |
| Impacto: | N/A |
| Acción preventiva o correctiva: | N/A |

- Próximos Pasos y Plan de Trabajo para la Siguiente Semana

Durante la siguiente semana se concluirá la configuración de los productos. Una vez finalizada esta etapa, se procederá con la implementación del módulo de órdenes de trabajo, el cual también contará con vistas asíncronas para garantizar una experiencia más fluida e intuitiva para el usuario.

- Requerimientos o Soporte Necesario

(Por el momento no se requiere ningún soporte)

- Imágenes ilustrativas de la plataforma

https://drive.google.com/drive/folders/18GEtDvX0iPZugOzB6UV0l3atveMn6zYx?usp=drive_link

- Acceso a plataforma y usuarios.

https://ldrhsys.ldrhumanresources.com/default.php

https://pruebasmrp.ldrhumanresources.com/login

Accesos son personales

- Métricas de plataformas (Viaticos)

https://ldrhsys.ldrhumanresources.com/default.php

(Métricas de registros)

Solicitudes registradas de Viáticos generales = 120

Solicitudes registradas de Viáticos Vuelos y hoteles = 278

Solicitudes registradas de reembolsos = 78

Solicitudes registradas de Comprobación tarjeta clara = 136

Finalizados:

Viáticos generales = 52

Vuelos y hoteles = 155

Tarjeta Clara = 91

- Repositorio del desarrollo

https://github.com/charly-13/mrp.git