Fecha: 30/04/2026
Desarrollador: Carlos Cruz Castañeda
Proyecto: MRP

- Objetivo

Seguimiento semanal del avance de los desarrollos in-house del área de Tecnologías de la Información de LDR Solutions, asegurando que cada desarrollador documente de forma completa, clara y verificable los progresos realizados, los bloqueos encontrados y los próximos pasos a ejecutar.
Todos los campos de este documento son de carácter obligatorio, por lo que deberán ser llenados en su totalidad por los desarrolladores antes de su envío semanal.

El objetivo principal es contar con información precisa que permita al equipo de gestión técnica y de proyectos realizar una medición objetiva del progreso, identificar desviaciones, tomar decisiones correctivas y mantener la trazabilidad de cada desarrollo y módulo en curso.

- Resumen de Avances de la Semana

Durante esta semana se inició el desarrollo del módulo de ejecución de órdenes de trabajo para producción. Como parte de este proceso, se trabajó en la reestructuración de prototipos, así como en el rediseño de la base de datos para soportar la integración de nuevos procesos.

Adicionalmente, fue necesario retrabajar el módulo de especificaciones críticas, con el objetivo de extender su funcionalidad tanto a estaciones como a subensambles que así lo requieran. Este ajuste surgió a partir de los acuerdos definidos en la reunión sostenida el día martes con Juan José, donde se identificó la necesidad de fortalecer el control y validación en dichos puntos del proceso.

- KPIs de avance

| Historias de usuario cerradas: | Los avances se han gestionado en Servidor |
| --- | --- |
| Commits o despliegues realizados: | Se han puesto algunos commits en servidor |
| Bugs corregidos / pendientes: |  |
| % cumplimiento del sprint anterior: | 100% |
| Horas invertidas (estimadas / reales): | 8 horas por día. |

- Desglose de Actividades

| Actividad / Tarea | Estado (Pendiente / En Proceso / Completado) | Detalles y Observaciones | Fecha de Entrega Estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | Completado | Creación de controladores y modelos aplicando reglas de negocio | 27/04/2026 |
| Martes | Completado | Análisis y Reestructuración de Base de Datos | 28/04/2026 |
| Miércoles | Completado | Diseño UX/UI (Prototipos y Experiencia Visual) | 29/04/2026 |
| Jueves | Completado | Registro de Especificaciones criticas (Módulo de configuración) | 30/04/2026 |

- Problemas / Bloqueos Encontrados

| Riesgo identificado: | Ninguno |
| --- | --- |
| Nivel (Bajo / Medio / Alto): | N/A |
| Impacto: | N/A |
| Acción preventiva o correctiva: | N/A |

- Próximos Pasos y Plan de Trabajo para la Siguiente Semana

- Requerimientos o Soporte Necesario

(Por el momento no se requiere ningún soporte)

- Imágenes ilustrativas de la plataforma

https://drive.google.com/drive/folders/18GEtDvX0iPZugOzB6UV0l3atveMn6zYx?usp=drive_link

- Acceso a plataforma y usuarios.

https://ldrhsys.ldrhumanresources.com/default.php

https://pruebasmrp.ldrhumanresources.com/login

Accesos son personales

- Métricas de plataformas (viáticos)

https://ldrhsys.ldrhumanresources.com/default.php

Métricas de viáticos

| Tipo Solicitud | Registradas | Finalizadas |
| --- | --- | --- |
| Viáticos Generales | 255 | 124 |
| Viáticos Vuelos y Hoteles | 1065 | 654 |
| Reembolsos | 186 | 108 |
| Comprobación Tarjeta Clara | 747 | 674 |

- Repositorio del desarrollo

https://github.com/LDR-MRP/mrp